# Minutas de Daily Scrum – Sprint 1

Periodo: 26 de mayo al 7 de junio de 2025

## Lunes 26 de mayo

* Avances: Se definieron las tareas prioritarias del Sprint y se asignaron responsables.
* Plan: Comenzar investigación sobre modelos LLM y técnicas de embeddings.
* Bloqueos: Ninguno por el momento.

## Martes 27 de mayo

* Avances: Se revisaron modelos candidatos como BERT y GPT, y herramientas como ChromaDB y FAISS.
* Plan: Documentar opciones y tomar decisión técnica.
* Bloqueos: Dudas menores sobre compatibilidad entre modelos y librerías.

## Miércoles 28 de mayo

* Avances: Se eligió ChromaDB como técnica de recuperación y se documentó.
* Plan: Iniciar implementación de embeddings usando sentence-transformers.
* Bloqueos: Requiere aclaración sobre cómo almacenar múltiples textos con índice eficiente.

## Jueves 29 de mayo

* Avances: Se probó generación de embeddings en local. Primer vector generado correctamente.
* Plan: Preparar estructura de almacenamiento para embeddings y construir índice.
* Bloqueos: Instalación lenta de dependencias en algunos equipos.

## Viernes 30 de mayo

* Avances: Avance en la construcción del índice con ChromaDB. Primeras pruebas exitosas.
* Plan: Validar recuperación semántica con ejemplos.
* Bloqueos: Configuración de entorno aún no completa para todos.

## Lunes 3 de junio

* Avances: Estructura del repositorio organizada. requirements.txt creado.
* Plan: Finalizar módulo de embeddings y asegurar reproducibilidad del entorno.
* Bloqueos: Dudas sobre cómo incluir metadatos en el índice.

## Martes 4 de junio

* Avances: Se comenzó el diseño de la arquitectura general. Diagrama preliminar creado.
* Plan: Revisar flujo de datos entre componentes.
* Bloqueos: Alineación de expectativas entre backend y frontend.

## Miércoles 5 de junio

* Avances: Documentadas decisiones técnicas clave: modelo, stack, librerías.
* Plan: Terminar documentación técnica y revisar el avance del índice.
* Bloqueos: Coordinación entre miembros para consolidar archivos en el repositorio.

## Jueves 6 de junio

* Avances: Diagrama final de arquitectura completado. Documentación técnica integrada al repositorio.
* Plan: Revisar todo lo desarrollado y preparar revisión del Sprint.
* Bloqueos: Ninguno relevante. Solo detalles de formato en documentación.

## Viernes 7 de junio

* Avances: Se consolidaron los entregables del Sprint y se revisó que todas las tareas estuvieran completas.
* Plan: Preparar la Sprint Review y Sprint Retrospective.
* Bloqueos: Ninguno, todos los miembros alineados para la entrega.